C.TY CP Q.LÝ & XD ĐƯỜNG BỘ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày        tháng 4  năm 2013

# Kính thưa:	 - Các quý vị Cổ đông, Đại diện cổ đông của Công ty;

- Thưa toàn thể Đại hội.

# BÁO CÁO

CỦA HĐQT CÔNG TY TẠI  ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (Điều lệ công ty/Điều lệ) và Luật doanh nghiệp hiện hành;

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty)

Tôi xin trình bày báo cáo của Hội đồng quản Trị (HĐQT) trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2012

I/ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY.

1. Đặc điểm, tình hình:

Ngày 22/12/2006 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định số 2870/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng thành Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng. Công ty CP QL và XDĐB QNĐN chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-07-2007 đến nay.

Về cơ cấu, tổ chức sản xuất kinh doanh:

+  Hiện nay, Công ty có 128 Cán bộ quản lý, nhân viên thừa hành và người lao động (CB-NLĐ) chính thức thường xuyên; (và thuê lao động mùa vụ trung bình 30-50 lươt người/tháng); Cơ cấu tổ chức gồm có:

- Hội đồng quản trị: 5 người; Ban kiểm soát: 3 người;

- Cơ quan văn phòng công ty: Trụ sở chính tại 10 B Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Cơ quan gồm có Ban giám đốc: 4 người (01 GĐ, 03 PGĐ); tháng 11/2012 được bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc và gồm 4 phòng nghiệp vụ: TC-HC, KT-QLGT, KH-VT, TC-KT;

- Các đơn vị trực thuộc: Gồm 07 Hạt QLĐB, 02 Đội: Đội Thi công công trình 1 và Đội SXVL;

- Về tổ chức Đảng, Đoàn thể: Có một Đảng bộ cơ sở Công ty với 33 đảng viên (Từ tháng 7 năm 2012 Chi bộ Đội TTĐB III.01 chuyển sinh hoạt tại Đảng bộ Khu Quản lý đường bộ V), Công đoàn cơ sở Công ty và Đoàn thanh niên cộng sản HCM Công ty.

2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

Nhiệm vụ chủ yếu: Quản lý, khai thác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và đảm bảo giao thông 275 km đường (trong đó Quốc lộ1: 103km và đường Hồ Chí Minh: 172 km với 96 cầu/6649md, 1100 cống) trên địa bàn TP Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam;

Các ngành nghề/dịch vụ kinh doanh được Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3203001492 ngày 30/6/2007:

- Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ trên địa bàn quản hạt được giao;  Xây dựng công trình công ích, công trình đường bộ, công trình dân dụng, công nghiệp; Khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất sét); Sản xuất nước đá; Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; Kinh doanh vận tải hàng. Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Bốc xếp hàng hoá;

- Cho thuê văn phòng. Kinh doanh khách sạn. Dịch vụ ăn uống. Kinh doanh bất động sản;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ; Cho thuê xe có động cơ. Cho thuê máy móc thiết bị phục vụ xây dựng;

- Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan.

3. Những thuận lợi và khó khăn:

a/ Về thuận lợi:

- Công ty được Khu Quản lý đường bộ V (Khu QLĐB V) giao quản lý và đặt hàng SCTX 275 Km trên 2 đoạn tuyến QL 1 và đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; Được hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện của Khu QLĐB V, Tổng Cục ĐBVN về công việc bảo trì đường bộ, chỉ định thầu thi công một số dự án sửa chữa đường bộ, đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả lụt, bão hàng năm;

- CB-NLĐ đã ý thức được sự hoạt động của Công ty cổ phần, đóng góp tích cực vào các sản phẩm, dịch vụ của Công ty và gắn liền thu nhập lợi ích của mình vào kết quả SXKD của Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành; quan tâm đến các tổ chức đoàn thể và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được ổn định.

- Tình hình Tài chính tương đối ổn định, hoạt động SXKD hiệu quả, có lãi. Tuy nhiên, năm 2012 do chịu ảnh hưởng của những khó khăn suy giảm chung của nền kinh tế, kế hoạch vốn của Chủ đầu tư thấp từ 10-15%, rất khó khăn trong việc cung ứng vốn để thi công các công trình như: Sửa chữa cầu Kế Xuyên; Rãnh dọc đoạn Km990+00 – Km990+200; Điều chỉnh, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ đoạn Km916+300 – Km932+900 QL1 – TP Đà Nẵng (công trình thí điểm)...đặc biệt nguồn vốn: Khắc phục hậu quả lụt, bão từ năm 2011 đến nay vẫn chưa được thanh toán.

b/ Khó khăn:

- Năng lực của Công ty còn nhiều hạn chế: Vốn điều lệ thấp (7 tỷ VNĐ); xe máy- thiết bị đa số đã cũ, thường xuyên hư hỏng, đầu tư mới XMTB còn ít; Nguồn nhân lực chưa được đào tạo bồi dưỡng nhiều, áp dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ còn ít; chưa khai thác được sức lao động của bộ máy gián tiếp, NLĐ nên thực thi công việc chưa hiệu quả, cần phải chấn chỉnh để xây dựng Công ty hoạt động vững mạnh trong thời gian đến.

- Năm 2012, giá cả thị trường tăng cao, biến động mạnh. Chủ đầu tư thanh toán nguồn vốn chậm gây khó khăn rất lớn đến SXKD và đời sống NLĐ.

- Việc thu hồi nợ khó đòi của Công ty chưa giải quyết được, đặc biệt là Công ty Liên doanh đường bộ V (nay là Cty 133) còn nợ 2,4 tỷ đồng; Cty 503 nợ 1,4 tỷ đồng; ...

- Kinh phí khắc phục hậu quả lụt bão ĐBGT bước 1 năm 2011 đến nay chưa được thanh toán (còn 5 tỷ), khó khăn rất lớn về nguồn vốn để phục vụ SXKD của Công ty.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, SXKD NĂM 2012

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (QL và BDTX) hay còn gọi là sửa chữa thường xuyên (SCTX) :

Công ty xác định Công tác QL&BDTX đường bộ là nhiệm vụ chính, việc chỉ đạo, lãnh đạo các Hạt QLĐB trực thuộc thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ QL&BDTX các đoạn tuyến được giao quản lý, đảm bảo giao thông luôn được thông suốt, an toàn và êm thuận, không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân của cầu đường. Công tác khoán SCTX đến người lao động năm 2012 đạt hiệu quả, chất lượng công tác QL&BDTX đường bộ ở một số Hạt QLĐB phát huy tác dụng rõ rệt (cụ thể Hạt QLĐB Nam Giang) từ công tác văn phòng Hạt, ghi chép các loại sổ sách, báo cáo... đến tiến độ, chất lượng vá ổ gà, xử lý sình lún...;

2. Công tác thi công công trình:

Trong năm 2012 số lượng công trình sửa chữa đường bộ Công ty thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Riêng công trình: Sửa chữa cầu Kế Xuyên Km978+490 QL1, tỉnh Quảng Nam do nguyên nhân khách quan phát sinh khối lượng, thay đổi phương án kỹ thuật do đó phải gia hạn hợp đồng.

Nhìn chung, năm 2012 nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng đầy đủ vật tư, xe máy thiết bị, đặc biệt vật liệu đầu vào đảm bảo theo yêu cầu của TVGS.

3. Công tác phòng chống lụt bão:

Trong năm 2012 trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mưa lũ ít, không gây thiệt hại lớn đến các công trình giao thông. Trên đoạn tuyến Công ty trực tiếp quản lý, năm nay kinh phí khắc phục hậu quả lụt, bão không đáng kể (544 trđồng); Công tác lập phương án phòng chống lụt bão, huy động nguồn lực để triển khai ĐBGT Bước 1 Công ty luôn chủ động để thực hiện.

4. Công tác kế hoạch và thực hiện các hợp đồng, giao dịch:

a) Công tác kế hoạch, thực hiện các hợp đồng năm 2012:

- Công tác SCTX được nghiệm thu, thanh quyết toán với Chủ đầu tư đúng theo thời gian quy định, thu hồi vốn theo kế hoạch kịp thời.

- Các công trình thi công đảm bảo tiến độ hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán để thu hồi vốn.

- Công tác hợp tác kinh doanh khai thác đá, chế biến đá ở mỏ đá tại xã  Phú Thọ - Quế Sơn - Quảng Nam với Công ty CP XDGT 503 đã thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh hai bên đã ký kết. Nhưng tình hình tiêu thụ đá chậm, thanh toán công nợ 2 bên thực hiện còn ít, không đạt yêu cầu, đến cuối năm 2012 Công ty CP XDGT 503 còn nợ với số tiền: 760 trđồng;

b) Công tác quản lý vật tư, xe máy thiết bị:

- Công tác quản lý, lập thủ tục xuất nhập vật tư cơ bản thực hiện kịp thời đúng quy định.

- Công tác quản lý và khai thác xe máy thiết bị đã được quan tâm, chấn chỉnh, năm 2012 hiệu quả khai thác cụ thể:

+ Công ty điều động thi công các công trình và cho thuê HĐ ngoài: 620 Trđồng

+ Chi phí s/chữa, thay thế lốp, bình điện, bảo dưỡng, khám lưu hành: 188 Trđồng

+ Giá trị khấu hao năm 2012: 185 Trđồng

c) Giá trị sản lượng thực hiện năm 2012:

ĐVT: Nghìn đồng

| STT | Danh mục thi công năm 2011 | Giá trị hợp đồng năm 2012 | Giá trị thực hiện năm 2012 | Giá trị chuyển tiếp năm 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục các công trình Khu QLĐBV làm Chủ đầu tư | 30.198.927 | 32.349.314 | 690.095 |
| 1 | Sửa chữa thường xuyên | 14.839.517 | 14.839.517 |  |
| 2 | An toàn giao thông | 25.000 | 25.000 |  |
| 3 | Sửa chữa đường bộ | 15.334.410 | 17.484.797 | 690.095 |
| II | Danh mục công trình của Chủ đầu tư khác | 12.349.877 | 10.300.000 |  |
| 1 | Hợp đồng thi công xây lắp | 12.349.877 | 10.300.000 |  |
| III | Sản xuất và tiêu thụ đá các loại |  | 750.000 |  |
|  | Tổng sản lượng | 42.548.804 | 43.399.314 | 690.095 |

5. Công tác Tài chính- Kế toán năm 2012.

Công ty đã thực hiện đúng Luật Kế toán và các quy định hiện hành. Kết quả SXKD thông qua số liệu báo cáo quyết toán Tài chính năm 2012 như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

| + Tổng thanh toán khối lượng năm 2012: |  | 38.717.000 | Đ |
| --- | --- | --- | --- |
| + Tổng doanh thu năm 2012: |  | 27.715.000 | đ |
|  | - Sửa chữa thường xuyên: | 13.514.000 | đ |
|  | - Sửa chữa đường bộ: | 10.009.000 | đ |
|  | - HĐ thi công các công trình khác: | 4.192.000 | đ |
| + Lợi nhuận |  | 301.071 | đ |
| + Các khoản đã nộp: |  | 2.002.473 | đ |
|  | - Nộp BHXH, BHYT: | 1.395.156 | đ |
|  | - Nộp thuế giá trị gia tăng: | 562.317 | đ |
|  | - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 45.000 | đ |
| + Các khoản tiền vay: |  | 5.675.399 | đ |
|  | - Vay Khu QLĐB V: | 1.432.000 | đ |
|  | - Vay ngân hàng + huy động vốn | 4.243.399 | đ |

+ Trích lập các quỹ:

Công ty trích lập các quỹ năm 2012 như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

| TT | Nội dung | Số dư đầu kỳ | Trích lập | Đã chi | Số dư cuối kỳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quỹ phúc lợi | 64.347 | 5.991 | 3.880 | 66.458 |
| 2 | Quỹ khen thưởng | 155.492 | 198.378 | 116.689 | 237.181 |
| 3 | Quỹ dự phòng tài chính | 93.404 | 5.991 |  | 99.395 |
| 4 | Quỹ phát triển kinh doanh | 73.261 | 5.991 |  | 79.252 |

6. Công tác Quản trị hành chính - Tổ chức cán bộ - Lao động:

a)  Tình hình nhân lực:

Tổng số cán bộ quản lý, người lao động hiện có: 128 người.

Trong đó: Nữ 27 người, Thạc sĩ kỹ thuật 01 người, Đại học 42 người, Cao đẳng   03 người, Trung cấp  22 người, Công nhân kỹ thuật 23  người, công nhân 37 người.

Ngoài ra, tuỳ theo từng thời điểm yêu cầu, Công ty có hợp đồng thêm lao động mùa vụ (hoặc ủy quyền cho các Hạt, Đội hợp đồng)  để thi công các công trình, khắc phục bão lũ đảm bảo giao thông,...  đảm bảo theo quy định.

b) Chế độ chính sách lao động, tiền lương, Bảo hiểm xã hội:

- CB-NLĐ trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Thu nhập bình quân: 4.740.000 đồng/người/tháng (Bình quân thu nhập duy tu: 4.450.000 đồng/người/tháng);

- Giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu, chuyển công tác cho  02 trường hợp; tiếp nhận 01 trường hợp...Công ty đã thực hiện tốt và theo đúng các quy định;

- Công ty đã lập kế hoạch BHLĐ đầy đủ đúng các nội dung theo quy định và đã trang bị quần áo bảo hộ, một số phương tiện bảo vệ cá nhân cho toàn thể công nhân lao động và đo may quần áo cho lực lượng tuần đường đúng quy định;

-  Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, bệnh nghề nghiệp cho người lao động nhất là người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại nguy hiểm thường xuyên được quan tâm. Công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên được chú trọng, lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Năm 2012 Công ty không xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động.

c) Xây dựng và thực hiện Thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Công ty: Công ty đã xây dựng và ban hành thực hiện 05 quy chế, các nội quy và quy định áp dụng nội bộ và được Hội nghị NLĐ hàng năm sửa đổi bổ sung trong đó có Quy chế quản lý lao động và trả lương để phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của Công ty.

d) Công tác xã hội từ thiện, công tác khác:

- Công ty luôn quan tâm và thực hiện tốt các chính sách xã hội từ thiện của ngành, địa phương....bằng trích Quỹ xã hội, và sự ủng hộ của CB-NLĐ trong Công ty với số tiền: 15,4 trđồng;

- Tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia các hội thi...của Khu QLĐB5 và Khu vực Đà Nẵng;

- Các đoàn thể chính trị xã hội: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được hoạt động đúng Pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức và đều đạt danh hiệu vững mạnh

7.  Những tồn tại và biện pháp khắc phục:

a) Những tồn tại chủ yếu của Công ty trong năm 2012 là:

+ Công tác QL&BDTX:

- Đầu năm 2012 một số Hạt trưởng, Cán bộ kỹ thuật Hạt chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện các hạng mục giao khoán nên khối lượng công việc còn để dồn đến cuối tháng, cuối quý mới tập trung thi công. Đoàn nghiệm thu kiểm tra khối lượng hiện trường còn nhiều tồn tại, chất lượng thi công không đạt yêu cầu (như Hạt Nam Giang..). Có biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh những tồn tại trên, Công ty đã thay thế nhân sự, có phương pháp quản lý, từ đó Hạt QLĐB Nam Giang pháp huy tác dụng hiệu quả, đời sống NLĐ được nâng lên, tâm huyết với nghề nghiệp.

- Định biên công nhân lao động phổ thông ở các Hạt QLĐB Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn vẫn còn thiếu, Công ty ủy quyền cho Hạt trưởng hợp đồng thêm lao động mùa vụ. Một số Hạt trưởng đã chủ động hợp đồng thêm lao động ngoài thực hiện Công tác QL&BDTX đường bộ và thi công các công trình khác (nếu có) nhưng chưa được thường xuyên.

- Việc kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu đường, công tác kiểm tra tình trạng cầu đường giao hết cho Cán bộ kỹ thuật và Tuần đường trực tiếp đi kiểm tra nên số liệu báo cáo chưa chính xác; công tác đánh giá, xác định tình trạng hư hỏng của cầu đường chưa đúng với thực tế hiện trường. Công tác báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng còn chậm, phải đôn đốc nhiều. Việc ghi chép sổ nhật ký công việc và sổ tuần đường một số Hạt còn thực hiện đối phó.

- Tuần đường chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao: Chưa phát hiện hết hư hỏng của cầu đường, ghi chép sổ sách còn sơ sài. Hạt trưởng chưa kiểm tra việc ghi chép sổ tuần đường (chưa ghi ý kiến và ký vào sổ) kịp thời để chấn chỉnh, hướng dẫn Tuần đường thực hiện theo quy định.

+ Công tác phòng chống khắc phục lụt bão:

- Năm 2012, khắc phục lụt bão ĐBGT bước 1 không đáng kể. Công tác thi công vá ổ gà, xử lý sình lún đảm bảo đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng.

- Công tác lập hồ sơ hoàn công và công tác kiểm tra giám sát nội bộ kịp thời.

Nhìn chung, công tác khắc phục lụt bão ĐBGT bước 1 của Công ty năm nay tiến bộ rõ rệt, không bị nhắc nhở tại hiện trường cũng như công tác nội nghiệp.

+ Công tác kỹ thuật và  thi công công trình (TCCT):

- Việc đôn đốc, điều hành các đơn vị nhận khoán TCCT được quan tâm đúng mức, cung ứng vật tư kịp thời, tiến độ và chất lượng công trình.

- Các phòng nghiệp vụ của Công ty đã kiểm tra, giám sát nội bộ thi công công trình của các đơn vị nên chất lượng thi công đạt yêu cầu nhưng chưa cao, cần phát huy hơn nữa.

- Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán một số công trình của các phòng ban, đơn vị tương đối kịp thời.

- Các đơn vị thi công chưa chủ động về nguồn vốn để phục vụ TCCT đã nhận khoán với Công ty.

+ Công tác kế hoạch, quản lý và khai thác xe máy thiết bị:

- Hầu hết TCCT việc cung ứng vốn chậm và thiếu vốn phục vụ thi công công trình, các đơn vị được giao việc hoặc nhận khoán thi công công trình chưa chủ động tự ứng vốn để thi công nên các công trình triển khai thi công chậm, do đó ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

- Đã có biện pháp để thu hồi nợ hợp đồng cho thuê XMTB cụ thể: Công ty cổ phần xây dựng HPB Trung Nguyên; Công ty TNHH MTV Đỗ Thành Toại; Công ty TNHH xây dựng 564 vẫn chưa đạt hiệu quả.

- Lái xe, lái máy đã có ý thức trong việc kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng định kỳ cho xe máy thiết bị của công ty nhưng chưa thường xuyên, vẫn còn hư hỏng đột xuất.

+ Công tác quản lý Tài chính, báo cáo quyết toán:

- Cung ứng vốn phục vụ thi công công trình chưa kịp thời của một số công trình.

- Chưa có biện pháp hữu hiệu để thu hồi các khoản nợ cho Công ty.

+ Công tác Quản trị hành chính - Lao động tiền lương:

- Thực hiện BHLĐ, tiền lương còn chậm;

- Việc kiểm tra, theo dõi lực lượng lao động hợp đồng mùa vụ của các đội, hạt chưa chặt chẽ và kịp thời.

b)  Biện pháp khắc phục:

- Tiếp tục triển khai công tác khoán QL&BDTX đường bộ đến người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để người lao động thực hiện tốt công tác khoán. Thay đổi cách kiểm tra, nghiệm thu và trả lương, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật nghiêm để đảm bảo hoàn thành công tác QL&BDTX đường bộ đạt chất lượng cao.

- Chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công nội bộ, kiên quyết đình chỉ thi công các đơn vị vi phạm các quy định về quản lý chất lượng.

- Đơn vị được giao Thi công công trình cần lưu ý phải duy trì đảm bảo chất lượng công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng cho đến hết thời hạn bảo hành công trình.

- Công ty và đơn vị được giao việc và nhận khoán TCCT cần chủ động hơn trong việc cung ứng vật tư, thiết bị và đảm bảo đáp ứng đủ kinh phí để triển khai thi công đúng tiến độ hợp hợp đồng và đảm bảo chất lượng công trình.

- Tăng cường xây dựng và củng cố mối quan hệ với các Chủ đầu tư để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của các phòng chức năng nghiệp vụ về công tác thanh quyết toán các công trình kịp thời, thu hồi vốn nhanh.

Để hoàn thiện và khắc phục những tồn tại trên, mỗi cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty phải tự giác chấp hành tốt nội quy lao động,  quy chế của Công ty và nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

PHẦN THỨ HAI

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2013 như sau:

- Tổ chức cơ cấu sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty và môi trường xã hội, kinh doanh hiện nay; Bố trí, điều động lao động hợp lý, đảm bảo phát huy được năng lực của CB-NLĐ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đặt hàng sản phẩm QL-SCTX của Khu QLĐB5 cho Công ty, đảm bảo an toàn giao thông trên các đoạn đường được giao quản lý; Thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê theo quy định;

- Bám sát các phòng ban nghiệp vụ có liên quan để nhận chỉ định thầu hoặc tham gia đấu thầu các công trình của Khu QLĐBV và các Chủ đầu tư khác;

- Có phương án khả thi và thực hiện tiếp Phụ lục hợp đồng đã ký kết với Công ty CP xây dựng giao thông 503 trong công tác khai thác, sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng tại mỏ đá Miếu Bà thuộc Huyện Quế Sơn - Quảng Nam đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn lao động, ổn định sản xuất;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo công tác điều hành SXKD hợp lý, có hiệu quả. Phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, có thưởng/phạt đúng mức trong các lĩnh vực;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động; làm tốt công tác từ thiện, xã hội; tham gia các phong trào thi đua...

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân, có mối quan hệ làm việc nhóm để phát huy năng lực của mọi người và phối hợp, hỗ trợ giữa các phòng ban và đơn vị Hạt, Đội để đảm bảo yêu cầu công việc chung của Công ty;

- Cân đối Tài chính và có biện pháp hợp lý cung ứng vốn để thi công các công trình. Thực hiện báo cáo thuế các loại, báo cáo Quyết toán Tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định;

- Tìm kiếm phát triển thêm đầu tư mỏ đá trên đường HCM; Có kế hoạch tổ chức SXKD thêm các dịch vụ khác theo Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty;

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2013:

- Công tác Tổ chức- Hành chính, Lao động -Tiền lương:

Phòng TCHC chủ trì cùng các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện:

  - Hoàn chỉnh trang website của Công ty và hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban, đơn vị cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên môn, nghiệp vụ; quy định quyền hạn, trách nhiệm sử dụng, khai thác trang website của Công ty.

  - Tổ chức cơ cấu lại Đội Thi công công trình 1 và Đội SXVL; Rà  soát và sắp xếp, bố trí lại nhân sự ở Cơ quan, các Đội, Hạt cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty và môi trường kinh doanh hiện nay; Bố trí, điều động lao động hợp lý, cho thôi việc, tuyển dụng thêm lao động đảm bảo đủ người, đúng người để phát huy được năng lực, sở trường của CB-NLĐ, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ - đặc biệt là công tác SCTX của Công ty đảm bảo đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động;

  - Xây dựng định mức, đơn giá tiền lương phù hợp với từng thời điểm, có biện pháp cụ thể trong việc kiểm tra, kiểm soát chấm công trả lượng cho NLĐ và lực lượng lao động mùa vụ ở các đơn vị;  phấn đấu trả lương kịp thời tháng sau có lương của tháng trước, thu nhập bình quân trên 5.000.000 đồng/người/tháng;

  - Phát động phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động. Xây dựng các tổ chức đoàn thể ở các đơn vị vững mạnh về mọi mặt; Xây dựng kế hoạch tập luyện văn nghệ để chuẩn bị tham gia hội diễn do Khu QLĐBV tổ chức; Phát động phong trào xanh, sạch, đẹp ở trụ sở làm việc tại các Hạt, Đội cũng như cơ quan văn phòng Công ty;

  - Lập kế hoạch trang cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ và đề xuất với lãnh đạo Công ty những CNLĐ có bệnh nghề nghiệp cho khám, điều trị kịp thời; Thực hiện làm việc đúng giờ và tiết kiệm văn phòng phẩm, nhiên liệu, điện thoại, điện nước sinh hoạt, …

- Công tác Khoa học, Kỹ thuật - Chất lượng:

Phòng KT-QLGT chủ trì cùng các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện:

  - Thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản pháp quy của nhà nước, của ngành và địa phương có liên quan để vận dụng vào thực hiện các công tác, nhiệm vụ chung của Công ty cho đúng quy định;

  - Phổ biến và đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện các quy định về công tác sáng kiến, sáng chế, hợp lý hoá sản xuất để nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả công tác; đồng thời tổng hợp báo cáo trình Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty xem xét công nhận, khen thưởng kịp thời cá nhân xuất sắc, điển hình;

  - Tổ chức bồi dưỡng cho hàng ngũ Cán bộ kỹ thuật, thống kê của cơ quan, đơn vị Hạt/Đội để thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo đúng quy định và kỳ hạn; kiểm tra, đôn đốc chỉnh đốn thường xuyên, có các đề xuất, kiến nghị lên Ban giám đốc để xử lý kịp thời khi có vi phạm kỷ luật xảy ra;

  - Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo thi công, tổ chức thi công và giám sát thi công nội bộ nhằm đảm bảo kỹ thuật - chất lượng và tiến độ thi công công trình cũng như đảm bảo an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi trường;

  - Lập hồ sơ hoàn công, tập hợp các biên bản, tài liệu, kết quả thí nghiệm, chứng từ vật tư, xe máy, nhân công để phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán nội bộ và nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình với Chủ đầu tư;

  - Công tác giao khoán duy tu cần kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo giữa các Hạt; điều động, bố trí công nhân nhận khoán hợp lý để giảm số lượng công nhân hợp đồng lao động mùa vụ.

- Công tác Kế hoạch - Vật tư - Thiết bị:

Phòng KH-VT chủ trì, các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện:

  - Tham mưu với lãnh đạo Công ty ký các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính khả thi, đúng pháp luật và hiệu quả; Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty;  Phối hợp với Phòng KT-QLGT theo dõi tiến độ thực hiện, thời gian nghiệm thu công trình, nghiệm thu hết bảo hành; Đảm bảo các thủ tục thanh quyết toán công trình với Chủ đầu tư.

  - Thực hiện đúng quy định và chuẩn bị tốt các loại hồ sơ cụ thể: Hồ sơ năng lực, hồ sơ đề xuất, hồ sơ chỉ định thầu và hồ sơ đấu thầu, HS thanh quyết toán và hồ sơ hoàn công đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ.

  - Đề xuất với lãnh đạo Công ty giao việc, giao nhận khoán TCCT cho các đơn vị Hạt, Đội hoặc Chỉ huy trưởng các công trình nhằm đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và thực hiện đúng tiến độ, kỹ thuật và chất lượng theo yêu cầu; Nghiệm thu, thanh quyết toán nội bộ chính xác, trên cơ sở Quy chế của Công ty;

  - Có tiên lượng vật tư, XMTB và nhu cầu ứng vốn để Phòng TCKT có kế hoạch vay vốn (nếu cần); Cân đối nguồn vốn thanh quyết toán (A-B) để phối hợp với Phòng TCKT có kế hoạch chi trả chi phí vật liệu, XMTB, nhân công;

  - Theo dõi tình trạng XMTB, công nhân vận hành, có biện pháp cụ thể chi tiết về quản lý, khai thác, cho thuê và thuê XMTB đảm bảo an toàn, hiệu quả;

Nhiệm vụ, kế hoạch sản lượng năm 2013 dự kiến như sau:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Hạng mục, công việc | Kế hoạch năm 2013 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số: | 40.835 |  |
| A | Kế hoạch Khu QLĐB V đặt hàng và hợp đồng | 26.835 |  |
|  | - Công tác Quản lý và SCTX | 16.835 | QĐ phê duyệt giá SP, dịch vụ công ích của Tổng CĐBVN năm 2013 |
|  | - Công tác sửa chữa đường bộ | 10.000 | Theo dự kiến KH bảo trì KCHT GTĐB năm 2013 -SC cục bộ MĐ Km497T-497T+535; -SC cống Km423+145T; -XL điểm mất ATGT Km1367+200-1367+800, Km1375+410-1375+510. |
| B | Kế hoạch Chủ đầu tư khác | 11.000 |  |
|  | - Các công trình khác | 11.000 | Ban QLDA5 (3tỷ); Dự kiến ĐBGT gói thầu BOT đoạn Km987–Km1027 (8tỷ) |
| C | Khai thác, sản xuất đá | 3.000 |  |

4) Công tác tài chính:

- Làm tốt Công tác Tài chính - Kế toán, hạch toán đúng quy định, báo cáo kịp thời số liệu Tài chính khi Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát yêu cầu;

- Công tác báo cáo thuế, nộp thuế đúng quy định, đảm bảo đúng định kỳ và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc và Pháp luật Nhà nước;

- Lập kế hoạch vay và luân chuyển vốn, đảm bảo cung ứng vốn kịp thời cho công tác quản lý SCTX và sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Trả cổ tức và trích lập, quản lý sử dụng các quỹ theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ, Quy chế của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; Phấn đấu chia cổ tức năm 2013 đạt theo lãi suất Ngân hàng;

- Tăng cường và có biện pháp thu hồi nợ khó đòi, thanh toán kịp thời các chế độ chính sách cho NLĐ đúng quy định hiện hành;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng  kính mong các quý Cổ đông, quý vị Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, đề xuất phương án, thảo luận để ĐHĐCĐ quyết định làm cơ sở cho HĐQT và Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị!

|  |  | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN GIA PHONG |
| --- | --- | --- |